Grober Zeitplan
Bachelorprojekt – Kollaborative Bewertung von Kletterrouten mittels Smartphone App

1. Woche (18.02-22.02.2013)
Einarbeiten in das Themengebiet Plattform unabhängige Appentwicklung
Einarbeiten in die Andorid API
Projekt Planung (Datenbankhaltung, Pflichtenheft, Klassendiagramm)
GitHub Repositorie einrichten
Entwicklungsumgebung einrichten
Grober GUI Entwurf

2. Woche (25.02-01.03.2013)
Klassenstubs erzeugen
Groben GUI Entwurf umsetzen
Externe Datenbank einrichten/erstellen
Methoden zur Datenbankverbindung erstellen/testen

3. Woche (04.03-08.03.2013)
Benutzer Registrierung und Login erstellen
Routen aus der Datenbank aktualisieren und auflisten

4. Woche (11.03-15.03.2013)
Bewertung von Routen
Detaillierte Routeninformationen und Statistiken anzeigen (Nicht Graphisch)
Persönliche Statistiken anzeigen (Nicht Graphisch)
Globale Statistiken, z.B. Top-10 Kletterer (zu diskutieren)

5. Woche (18.03-22.03.2013)
Graphische Visualisierung der Routenstatistiken (Kreisdiagramm)
Graphische Visualisierung der Persönliche Statistiken
Routen per Barcode einlesen

6. Woche (25.03-29.03.2013)
Notifications für neue Routen anzeigen
GUI überarbeiten und fertigstellen
Bugs beheben, nötige Änderungen vornehmen

7. Woche (01.04-05.04.2013)
Entwicklung eines Typo3 Plugins zur Administration
Routenbewertung über Admin Plugin festlegen
Benutzer Erstellen/Löschen über Admin Plugin

8. Woche (08.04-12.04.2013)
Entwicklung eines Typo3 Plugins oder Frames um Routen Statistiken auch im Web anschauen zu können

9. Woche (15.04-19.04.2013)
App/Typo3 Plugin ausführlich testen
Bugs beheben, nötige Änderungen vornehmen
Dokumentation vervollständigen

10. Woche (22.04-26.04.2013)
Distribution der App
Test in der Kletterhalle
Einführung in die Administration der App